로컬 LLM 서비스

소프트웨어 구성 명세서

PDF RAG + 온톨로지 + 로컬 LLM 서비스 — 전체 구현 계획

작성일: 2026년 4월 13일

버전: v1.0

# 목차

# 1. 프로젝트 개요

## 1.1 목적

본 문서는 로컬 LLM 기반 PDF RAG 서비스의 전체 소프트웨어 구성을 기술한다. 외부 클라우드에 의존하지 않고 사내 네트워크 내에서 PDF 문서를 수집·검색·답변하는 시스템을 단일 EXE 배포 파일로 제공하는 것을 목표로 한다.

## 1.2 주요 특성

- 완전한 로컬 실행 — Ollama 기반 LLM, Qdrant 벡터 DB, Neo4j 그래프 DB 모두 Docker 내 실행

- 단일 EXE 배포 — Tauri 2 설치 관리자가 Docker, Ollama 모델까지 자동 설치

- 하드웨어 자동 감지 — RAM/GPU 사양에 따라 최적 LLM 모델 자동 선택

- GraphRAG — 온톨로지 기반 지식 그래프와 벡터 검색을 결합한 하이브리드 검색

- 완전 격리 — 모든 서비스는 Docker 내부 네트워크에서만 통신, 외부 인터넷 호출 없음

## 1.3 하드웨어 프로필

| 프로필 | RAM | GPU | LLM 모델 | 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| nano | < 8 GB | 불필요 | gemma4:e2b | 2B |
| minimal | 8 GB+ | 불필요 | gemma4:e4b | 4B |
| standard | 16 GB+ | 선택 | qwen3:8b | 8B |
| performance | 32 GB+ | RTX 3060+ | qwen3:14b | 14B |
| maximum | 64 GB+ | RTX 3090+ | qwen3:32b | 32B |

# 2. 전체 아키텍처

## 2.1 레이어 구성

| 레이어 | 구성 요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 배포 레이어 | Tauri 2 EXE (~5MB) | 설치 위저드 → Launcher, 하드웨어 감지, Docker 오케스트레이션 |
| AI 추론 | Ollama (nomic-embed-text + LLM) | 임베딩 생성 및 텍스트 생성 (완전 로컬) |
| 벡터 검색 | Qdrant | 문단 단위 청크 임베딩 저장 및 유사도 검색 |
| 그래프 DB | Neo4j 5 | 문서-청크-엔티티 온톨로지 저장 및 그래프 탐색 |
| API 서버 | FastAPI (Python) | 인제스트/쿼리/설정 REST API, SSE 스트리밍 |
| 채팅 UI | Next.js 14 App Router | Claude Desktop 스타일 채팅 인터페이스 |
| 리버스 프록시 | Nginx (Alpine) | /api/ → backend:8000, / → frontend:3000 |

## 2.2 서비스 포트 및 네트워크

| 서비스 | 내부 포트 | 외부 노출 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| ollama | 11434 | 내부 전용 | GPU 조건부 nvidia runtime |
| qdrant | 6333 | 내부 전용 | 벡터 DB REST API |
| neo4j | 7474 / 7687 | 내부 전용 | HTTP + Bolt 프로토콜 |
| backend | 8000 | ${BACKEND_PORT} | nginx 경유 |
| frontend | 3000 | ${FRONTEND_PORT} | nginx 경유, standalone 모드 |
| nginx | 80 / 443 | 외부 노출 | HTTPS 자체 서명 인증서, client_max_body_size 100m |

보안 원칙: 모든 서비스는 Docker internal network만 사용. 외부 인터넷 호출 코드 일절 금지.

# 3. RAG + 온톨로지 최적화 계획

## 3.1 현재 구현 진단

| 항목 | 현재 상태 | 문제점 |
| --- | --- | --- |
| 청킹 | 500단어 고정 슬라이딩 윈도우 | 문서 구조(섹션/문단) 무시, 맥락 단절 |
| 검색 전략 | Qdrant Top-5 → Neo4j 엔티티 보조 | 벡터 우선으로 구조적 질문에 취약 (KPI 등 0%) |
| 온톨로지 | regex NER → Chunk-MENTIONS-Entity | 엔티티 간 관계 없음, 한글 엔티티 미추출 |
| Neo4j 활용 | 엔티티명 보조 텍스트 추가만 | 그래프 탐색(traverse) 미활용 |
| 프롬프트 | 단순 시스템 프롬프트 + 청크 나열 | 출처 추적·환각 방지 장치 없음 |
| 인덱스 | Neo4j 인덱스/제약 전무 | 수천 건 이상 시 초 단위 지연 발생 |
| 트랜잭션 | 인제스트 롤백 없음 | Qdrant-Neo4j 불일치, 고아 데이터 발생 가능 |
| 평가 체계 | 없음 | 최적화 효과 측정 불가 |

## 3.2 Phase 0 — 사전 조건 (필수)

Phase 1의 Graph-first 검색은 이 항목들이 선행되지 않으면 동작하지 않는다.

### 0-1. Neo4j 인덱스 / 제약조건

- Document.id, Chunk.id, Entity.name 유니크 제약 + Full-text 인덱스 멱등 생성

- 앱 시작 시 init_neo4j_schema() 1회 호출 (IF NOT EXISTS로 멱등 보장)

- Chunk 복합 인덱스 (id, index) + Entity Full-text 인덱스 추가

### 0-2. 인제스트 트랜잭션 + 중복 감지

- SHA-256 파일 해시 기반 중복 감지 → 동일 파일 재업로드 시 {"status": "duplicate"} 반환

- Qdrant 저장 성공 후 Neo4j 저장 실패 시 Qdrant 자동 롤백

- Neo4j 내부 명시적 트랜잭션(begin_transaction) + 50MB 파일 크기 상한

### 0-3. Ollama 재시도 로직

- tenacity 라이브러리 활용 (requirements.txt에 존재하나 미사용 상태)

- 최대 3회 재시도, 지수 백오프 2~10초 (embed, stream_answer 모두 적용)

### 0-4. 한글 NER + 배치 쿼리

- 조직명(부/처/청/팀 등), 직책, 날짜, 금액 한글 패턴 추가

- 엔티티 저장 N+1 쿼리 → UNWIND 단일 배치 쿼리로 전환 (최대 20,000번 → 1번)

## 3.3 Phase 1 — 핵심 최적화 (ROI 최대)

### 1-1. 그래프-청크 통합 (GraphRAG 핵심)

- Chunk.text 200자 저장 → 전체 텍스트 저장으로 변경

- 청크 간 순서 관계 (:Chunk)-[:NEXT]->(:Chunk) 추가

- 엔티티 간 관계 (:Entity)-[:RELATED_TO]->(:Entity) 추가 (동일 문장 공출현 기준)

연구 결과: 텍스트 청크가 포함된 그래프는 벡터 전용 RAG 대비 정확도 90% 달성. 청크 없는 그래프는 성능 크게 낮음.

### 1-2. Graph-first 검색 전략

- 질문 키워드 추출 → Neo4j 엔티티 매칭 → 연결 청크 탐색 (Graph 우선)

- Graph 결과 3개 미만인 경우에만 Qdrant 벡터 검색으로 보충

- 엔티티 간 관계도 컨텍스트에 포함하여 구조적 질문 처리 강화

연구 결과: KPI·전략 분석 등 구조적 질문에서 벡터 전용 RAG는 정확도 0%. GraphRAG는 안정적 성능 유지.

### 1-3. 계층적 청킹 (Parent-Child)

- 섹션(부모, ~500단어) → 문단(자식, ~200단어, overlap 30) 2단계 분할

- Qdrant에는 자식(문단)만 임베딩 저장 — 정밀 검색

- LLM에는 검색된 자식의 부모 섹션 전체 텍스트 전달 — 맥락 유지

## 3.4 Phase 2 — 품질 강화

- 시스템 프롬프트: 출처 표기 강제 [출처: 파일명] + Chain-of-Thought 유도

- 사내 용어 사전(glossary.json): 동의어 매핑으로 검색 재현율 향상

- 쿼리 확장: 질문 내 용어를 동의어로 치환 후 Graph·벡터 검색 모두 적용

## 3.5 Phase 3 — 운영 최적화

- 시맨틱 캐시: Qdrant 별도 컬렉션에 (질문 임베딩, 응답) 저장, 유사도 0.92 이상 시 캐시 반환

- Golden Set 평가: 정답 Q&A 셋으로 검색 정확도, 응답 관련성, 출처 정확도 정량 측정

- 도메인 Fine-tuning: 평가 결과 기반 판단 (현재는 프롬프트 엔지니어링으로 대체)

# 4. 프론트엔드 UI 개선 계획

Claude Desktop과 동일한 UX·채팅 시스템을 구현한다. 기술 스택은 Next.js 14 App Router + shadcn/ui + Tailwind CSS v4 (CSS 변수 기반 oklch 색공간 테마)로 전환한다.

## 4.1 현재 vs 목표 Gap

| 항목 | 현재 | 목표 (Claude Desktop) | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스타일링 | 인라인 스타일 | shadcn/ui + Tailwind CSS v4 | 🔴 필수 |
| 마크다운 | plain text | 코드 블록·테이블·리스트·구문 강조 | 🔴 필수 |
| 파일/폴더 첨부 | 단일 PDF만 가능 | 다중 PDF + 폴더 선택 + 드래그앤드롭 | 🔴 필수 |
| 인제스트 진행 | 없음 | 파일별 상태 + 전체 진행률 패널 | 🔴 필수 |
| 사이드바 | 고정 240px, 접기 불가 | shadcn/ui Sidebar (접기/펼치기 내장) | 🔴 필수 |
| 세션 검색 | 없음 | 제목+내용 실시간 필터링 | 🟠 중요 |
| 스트리밍 중지 | UI 없음 | ■ 정지 버튼 | 🔴 필수 |
| 세션 제목 | 첫 메시지 30자 | LLM 자동 생성 | 🟠 중요 |
| 시스템 프롬프트 | 하드코딩 | 설정 UI에서 편집 + 프리셋 | 🟠 중요 |
| 반응형 | 없음 | 모바일 사이드바 오버레이 | 🟡 선택 |

## 4.2 기술 스택 전환

### shadcn/ui + Tailwind CSS v4

- Tailwind v4: @import "tailwindcss" + @theme inline 블록으로 디자인 토큰 정의

- 색상 시스템: oklch 색공간 CSS 변수 (:root 라이트 / .dark 다크)

- shadcn/ui 컴포넌트: Sidebar, Button, DropdownMenu, Dialog, Card, Tooltip, ScrollArea, Progress, Badge 등

- cn() 유틸리티: clsx + tailwind-merge로 조건부 클래스 병합

## 4.3 파일/폴더 인제스트 (신규)

### 📎 버튼 → 드롭다운 메뉴

- "PDF 파일 선택" — input[type=file][multiple][accept=.pdf]: 다중 파일 선택

- "폴더 선택" — input[type=file][webkitdirectory]: 폴더 내 PDF 자동 수집

### 드래그앤드롭 (파일 + 폴더)

- 파일 드롭: .pdf 확장자 필터링 후 인제스트 큐 추가

- 폴더 드롭: webkitGetAsEntry() → readDirectoryRecursive() 재귀 탐색 → PDF만 추출

- Chrome readEntries 100개 제한 → 재귀 반복 호출로 전체 보장

### 인제스트 진행 패널

- 입력 바 상단에 표시 (애니메이션 슬라이드인)

- 개별 파일 상태: 대기(⏳) / 처리중(🔄) / 완료(✅) / 실패(❌)

- 전체 진행률 바 + 완료 파일 수 / 전체 파일 수 표시

- "인제스트 중지" 버튼 → AbortController로 현재 요청 취소, 나머지 대기 큐 중단

### 백엔드 배치 API

- POST /api/documents/ingest/batch — 다중 파일 FormData 수신

- SSE 스트리밍으로 파일별 진행 이벤트 반환 {"index", "filename", "status", "chunks"}

- 기존 POST /api/documents/ingest (단일 파일) 유지 — 하위 호환

## 4.4 시스템 프롬프트 편집 설정 (신규)

- 사이드바 하단 ⚙️ 버튼 → shadcn/ui Dialog 설정 페이지

- TextareaAutosize로 시스템 프롬프트 직접 편집 ({context}, {entities} 플레이스홀더)

- 4종 프리셋: 기본(출처 표기) / 간결한 답변 / 상세 분석 / 영어 응답

- 미리보기: 플레이스홀더 치환 결과 실시간 표시

- 설정 저장소: localStorage(프론트) + GET/PUT /api/settings (백엔드, /data/settings.json)

- 백엔드 chat/service.py: 하드코딩 프롬프트 → 설정 파일에서 동적 로드

## 4.5 구현 Phase 정의

| Phase | 이름 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| A | shadcn/ui + Tailwind v4 기반 전환 | CSS 변수 색상 시스템, cn() 유틸, shadcn/ui 컴포넌트 설치, 인라인 스타일 제거 |
| B | 채팅 코어 + 파일/폴더 인제스트 | 마크다운 렌더링, 인제스트 큐·패널, 배치 API, 드래그앤드롭 폴더 지원, 입력 바 통합 |
| C | 사이드바 고도화 | shadcn/ui Sidebar, 접기/펼치기, 세션 검색, ⋯ 컨텍스트 메뉴(이름 변경·삭제) |
| D | 부가 기능 | LLM 세션 제목 자동 생성, 키보드 단축키(Ctrl+N/B, Esc), ARIA 접근성 |
| E | 시스템 프롬프트 편집 설정 | 설정 Dialog, 프롬프트 편집기, 프리셋, GET/PUT /settings API, 동적 프롬프트 로드 |

# 5. Installer / Launcher (Tauri 2)

단일 EXE (~5MB)가 설치 위저드와 서비스 Launcher를 모두 담당한다. 설치 경로 존재 여부를 config.json으로 판별하여 위저드 vs Launcher 패널을 분기한다.

## 5.1 실행 흐름

- EXE 실행 → load_config() → config.json 존재 여부 확인

- 미설치: 4단계 위저드 (환영 → 하드웨어 감지 → 설치 경로 → 설치 진행)

- 설치 진행: 파일 복사 → .env 자동 생성 (랜덤 비밀키) → docker compose up → Ollama 모델 pull (챗 모델 0-85%, nomic-embed-text 85-100%)

- 설치 완료: save_config() → Launcher 패널 전환

- 재실행 시: Launcher 패널 바로 표시 (위저드 생략)

## 5.2 Launcher 패널 기능

- 서비스 상태 조회: docker compose ps --format json 파싱 → ollama/backend/frontend/nginx 상태 표시

- 서비스 시작/중지: start_services / stop_services 커맨드

- "앱 열기": http://localhost 새 WebView 창 (1280×800)

- PDF 폴더 인제스트: 폴더 선택(dialog.open) → PDF 열거(list_pdf_files) → 순차 POST(ingest_pdfs)

- 인제스트 진행 이벤트: ingest_event { current, total, filename, success } 실시간 업데이트

## 5.3 Tauri 커맨드 목록

| 커맨드 | 반환 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| load_config | Option<AppConfig> | %APPDATA%\LocalLLM\config.json 읽기 |
| save_config | Result<()> | 설치 경로 영속화 |
| start_services | 이벤트 스트림 | docker compose up -d (launcher_event 발생) |
| stop_services | Result<()> | docker compose stop |
| get_service_statuses | Vec<ServiceStatus> | docker compose ps --format json 파싱 |
| open_app_window | Result<()> | http://localhost 새 WebView 창 1280×800 |
| list_pdf_files | Vec<String> | 폴더 내 모든 .pdf 경로 수집 |
| ingest_pdfs | 이벤트 스트림 | 순차 POST → ingest_event 발생 |

# 6. 주요 API 명세

## 6.1 문서 인제스트

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 엔드포인트 | POST /api/documents/ingest |
| 단일 업로드 | multipart/form-data (단일 PDF, 최대 50MB) |
| 배치 업로드 | POST /api/documents/ingest/batch — 다중 파일, SSE 진행 스트리밍 |
| 중복 처리 | SHA-256 해시 비교 → 중복 시 {"doc_id": ..., "status": "duplicate"} |
| 응답 | {"doc_id": str, "chunks": int, "status": "ok" ¦ "duplicate"} |

## 6.2 채팅 쿼리

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 엔드포인트 | POST /api/chat/query |
| 요청 바디 | {"question": str, "history": [{role, content}]} |
| 응답 형식 | text/event-stream — data: {"token": str} → data: [DONE] |
| 검색 전략 | Graph-first (Neo4j) → 부족 시 Qdrant 보충 → 부모 섹션 확장 |
| 세션 제목 생성 | POST /api/chat/title — {"messages": [...]} → {"title": str} |

## 6.3 설정

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| GET /api/settings | 현재 시스템 프롬프트 설정 반환 |
| PUT /api/settings | {"system_prompt": str} → 설정 파일(/data/settings.json)에 저장 |
| GET /api/health | {"status": "ok"} — 서비스 정상 여부 |

# 7. Neo4j 온톨로지 스키마

## 7.1 노드 타입

| 레이블 | 주요 속성 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Document | id (unique), filename, hash, ingested_at | 원본 PDF 문서 |
| Chunk | id (unique), text (전체), index, level, token_count | 섹션(section) 또는 문단(paragraph) 단위 텍스트 |
| Entity | name (unique), type (ORG/PERSON/DATE/ABBR/NUMBER) | 추출된 개체명 |

## 7.2 관계 타입

| 시작 | 관계 | 끝 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| Document | HAS_CHUNK | Chunk | 문서가 청크를 포함 |
| Chunk | NEXT | Chunk | 청크 순서 연결 (맥락 연속성) |
| Chunk | MENTIONS | Entity | 청크가 엔티티를 언급 |
| Entity | RELATED_TO | Entity | 같은 문장에 공출현한 엔티티 간 관계 |
| Chunk(단락) | HAS_CHILD | Chunk(문단) | 계층적 청킹 부모-자식 관계 |

# 8. 위험 요소 및 완화 방법

| 등급 | 위험 | 완화 방법 |
| --- | --- | --- |
| 🔴 | Neo4j 인덱스 미적용으로 검색 초 단위 지연 | Phase 0에서 IF NOT EXISTS 멱등 인덱스 생성 선행 |
| 🔴 | Qdrant-Neo4j 인제스트 불일치 | 명시적 트랜잭션 + Qdrant 롤백 로직 |
| 🔴 | Ollama 재시작 시 서비스 전체 중단 | tenacity 재시도 로직 (3회, 지수 백오프) |
| 🟠 | 한글 문서에서 엔티티 미추출 | 한글 NER 패턴 추가 + 불용어 사전 |
| 🟠 | 대용량 PDF (100MB+) 메모리 폭발 | 50MB 상한 적용, 페이지 단위 스트리밍 파싱 |
| 🟠 | 폴더 드래그앤드롭 100개 이상 파일 | readEntries 재귀 호출로 Chrome 100개 제한 극복 |
| 🟡 | 계층적 청킹 시 섹션 분할 오류 | 폴백: 불규칙 PDF는 기존 고정 크기 분할 유지 |
| 🟡 | Tailwind v4 + shadcn/ui 호환성 | shadcn/ui v4 공식 지원 확인 완료 |
| 🟡 | 시맨틱 캐시 무효화 | 문서 재인제스트 시 관련 캐시 자동 삭제 |

# 9. 전체 구현 순서 요약

## 9.1 백엔드 (RAG + 온톨로지)

| # | Phase | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phase 0 | Neo4j 인덱스/제약조건 자동 생성 (init_neo4j_schema) |
| 2 | Phase 0 | 한글 NER 패턴 추가 + UNWIND 배치 쿼리 |
| 3 | Phase 0 | 인제스트 트랜잭션 + Qdrant 롤백 + 중복 감지 + 파일 검증 |
| 4 | Phase 0 | Ollama 재시도 로직 (tenacity 적용) |
| 5 | Phase 1 | 계층적 청킹 (ChunkNode 부모-자식 구조) |
| 6 | Phase 1 | Neo4j 스키마 확장 (전체 텍스트 + NEXT + 엔티티 관계) |
| 7 | Phase 1 | Graph-first 검색 전략 + 부모 청크 확장 (chat/service.py) |
| 8 | Phase 2 | 프롬프트 템플릿 분리 (출처 표기 + CoT) |
| 9 | Phase 2 | 사내 용어 사전 (glossary.json) + 쿼리 확장 |
| 10 | Phase 2 | 배치 인제스트 API (POST /documents/ingest/batch, SSE) |
| 11 | Phase 2 | 설정 API (GET/PUT /settings) + 동적 프롬프트 로드 |
| 12 | Phase 3 | 시맨틱 캐시 (Qdrant query_cache 컬렉션) |
| 13 | Phase 3 | Golden Set 평가 체계 (eval_rag.py) |

## 9.2 프론트엔드

| # | Phase | 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Phase A | tailwindcss v4 + @tailwindcss/postcss + shadcn/ui 의존성 설치 |
| 2 | Phase A | globals.css CSS 변수 색상 시스템 + cn() 유틸리티 |
| 3 | Phase A | shadcn/ui 컴포넌트 설치 + layout.tsx 인라인 스타일 제거 |
| 4 | Phase B | 인제스트 큐 모델 + 파일/폴더 첨부 컴포넌트 + 진행 패널 |
| 5 | Phase B | 마크다운 렌더러 (react-markdown + rehype-highlight) |
| 6 | Phase B | 입력 바 통합 (자동 높이 + 📎 드롭다운 + ■ 중지), 환영 화면 |
| 7 | Phase B | 채팅 창 중앙 정렬 + "↓ 새 메시지" 플로팅 버튼 |
| 8 | Phase C | shadcn/ui Sidebar (SidebarProvider, 접기/펼치기, 반응형 내장) |
| 9 | Phase C | 세션 검색 + ⋯ 컨텍스트 메뉴 (DropdownMenu, 이름 변경/삭제) |
| 10 | Phase D | LLM 세션 제목 자동 생성 + 키보드 단축키 훅 |
| 11 | Phase E | 설정 Dialog + 시스템 프롬프트 편집기 + 4종 프리셋 |

# 10. 검증 체크리스트

## 10.1 RAG/온톨로지

- Neo4j SHOW INDEXES → document_id, chunk_id, entity_name, entity_search 인덱스 확인

- 인제스트 중 Neo4j 중단 → Qdrant 고아 데이터 없는지 확인

- 동일 PDF 2회 업로드 → {"status": "duplicate"} 응답

- 한글 PDF 인제스트 후 MATCH (e:Entity) RETURN e.name LIMIT 20 → 한글 엔티티 포함

- 구조적 질문("매출 KPI는?") → Graph-first 결과 Top-5 포함 여부

- curl http://localhost/api/health → {"status": "ok"}

## 10.2 프론트엔드 파일/폴더 인제스트

- 📎 → "PDF 파일 선택" → 다중 파일 선택 → 인제스트 패널 순차 처리

- 📎 → "폴더 선택" → 폴더 내 PDF 자동 수집 → 인제스트 패널

- 폴더 드롭 → 재귀 탐색 → PDF만 필터링 → 큐 추가

- 인제스트 패널: 개별 상태(대기/처리중/완료/실패) + 전체 진행률 바

- "인제스트 중지" 버튼 → 잔여 큐 취소

## 10.3 채팅 UI

- 마크다운: 코드 블록, 테이블, 리스트, 볼드/이탤릭 렌더링

- 사이드바: 접기/펼치기, 세션 검색, ⋯ 이름 변경/삭제

- ■ 중지 버튼 → 스트리밍 즉시 중단

- 첫 응답 완료 후 LLM 세션 제목 자동 생성

- 설정 ⚙️ → 프롬프트 편집 → 저장 → 다음 질문부터 적용

이 문서는 작업 계획(.claude/plans/) 기반으로 자동 생성되었습니다.